Organisation collaborative du travail
Lundi 19 mai 2014
Nathanaël Jourdane
[Speaker Notes: Organisation ↔ projet Collaboration ↔ groupe Projet en groupe ↔ organisation collaborative du travail Projet conséquent = bcp de personnes (équipes, clients) → gestion complexe → nécessité de l'OCT → Enjeux, moyens et limites]

---
1 / 15
Les enjeux | Les méthodes | Les outils
Projet → organisation
Groupe → collaboration
Projet en groupe → organisation collaborative du travail

---
2 / 15
Plan
1. Les enjeux de la collaboration
2. Les méthodes de travail
3. Les outils d'aide à collaboration

---
3 / 15
1. Les enjeux de la collaboration

---
4 / 15
Les réalités de l'organisation
- La notion de mois / homme est arbitraire ;
- Ajouter des personnes à un projet en retard amplifie le retard.
- La taille de l'équipe peut augmenter la difficulté.
[Speaker Notes: doubler les effectifs réduit pas le temps par 2 (cf. cuisine) 9 femmes ne peuvent pas faire un enfant en 1 mois. Tâches pas toutes partitionnables Temps d'intégration, etc. Exemples entreprises du logiciel]

---
5 / 15
Les facteurs de réussite
- la motivation à travailler ;
- l'intérêt accordé au projet ;
- l'esprit d'équipe.
→ des nouveaux enjeux
[Speaker Notes: équipe>membres, ... - CE d'entreprise, Cf. Google avec table ping pong - conditions de travail - appropriation du projet Enjeux nouveaux Évolution de notre société Cf. travail à la chaîne Rôle du chef de projet aujourd'hui]

---
6 / 15
Difficultés et cas pratique
- Repérer les problèmes le plus tôt possible ;
- Savoir adapter l'équipe et ses membres au projet ;
- Savoir communiquer.
- Présence d'activités collectives ;
- Choix d'une petite équipe pour un projet recherche.
[Speaker Notes: - répercussions des problèmes dans le temps (cf. ce dossier) - Choisir les bonnes personnes - Car projet qui évolue beaucoup.]

---
7 / 15
2. Les méthodes de travail
Exemple avec les méthodes agiles

---
8 / 15
Les méthodes agiles (1 / 2)
Problèmes	Solutions
Difficultés de collaboration.	Valoriser les individus et leurs interactions, non les processus et outils.
Produit inutilisable en cours de production.	Les logiciels opérationnels plus qu'une documentation exhaustive.
[Speaker Notes: Temps = prix Car plusieurs personnes le font Une solution inadaptée peut être développée Pendant la phase de conception, pas de produit Client veut du concret Améliorations, rectifications, etc.]

---
9 / 15
Les méthodes agiles (2 / 2)
Problèmes	Solutions
Pas de visibilité sur le projet.	La collaboration avec le client, plus que la négociation contractuelle.
Ne tient pas compte de l'évolution des besoins.	L'adaptation au changement, plus qu'un suivi de plan.
[Speaker Notes: - individus > outils → cf 1ere partie, évolution de la société]

---
10 / 15
Difficultés et cas pratique
- Considérer le temps de formation et d'adaptation ;
- Considérer les habitudes de fonctionnement ;
- Adapter la méthode à la situation.
- Choix de la méthode du cycle en V en majorité ;
- Choix des méthodes agiles si le client le souhaite.
[Speaker Notes: - temps gagné théorique < temps d'adaptation - Source de conflits - En fonction du client - Car bonne maîtrise du cycle en V et ça marche → Méthodes agiles quand client le demande]

---
11 / 15
3. Les outils d'aide à la collaboration
Exemple avec les logiciels de gestion de version

---
12 / 15
Les logiciels de gestion de version (1 / 2)
Problèmes	Solutions
Chacun doit disposer de la dernière version du logiciel.	Découpage des modifications en unités atomiques.
Il faut pouvoir déterminer la source d'une régression.	Accès à l'historique de chaque modification.
Corriger cette régression.	Possibilité de retourner à une version antérieure.
[Speaker Notes: - Ne pas avoir à chercher - 2 versions d'un même fichier - quelle modification à engendré le bug ?]

---
13 / 15
Les logiciels de gestion de version (2 / 2)
Problèmes	Solutions
Plusieurs personnes devraient pouvoir modifier un même fichier.	Fusionnement des modifications.
Nécessité de disposer de plusieurs versions d'un logiciel.	Créations de plusieurs branches.
[Speaker Notes: - Ne pas avoir à chercher - 2 versions d'un même fichier - quelle modification à engendré le bug ?]

---
14 / 15
Difficultés et cas pratique
- Considérer le temps de formation et d'adaptation ;
- Se fier à l'usage avant les fonctionnalités ;
- Choix du logiciel SVN pour tous les projets.
[Speaker Notes: - temps gagné théorique < temps d'adaptation - Se concentrer sur l'usage et non sur les fonctionnalités - Aussi en fonction du client - Même si c'est pas le plus récent, car fonctionnel]

---
15 / 15
Conclusion
Nécessité de vouloir et de savoir collaborer et d'être intéressé dans le projet.
Les outils et méthodes sont une aide à l'organisation collaborative du travail, et non un moyen.
La gestion se complexifie à mesure que notre société évolue.
Quels seront les enjeux de demain,
quels moyens trouverons-nous pour les affronter ?
[Speaker Notes: Rappeler : - enjeux (condition de réussite) ; - méthodes ; - outils. - il faut savoir les utiliser, ils ont leurs limites. - Utilise des bons outils et méthodes ne va pas forcément nous rendre plus efficace. - cf. outil pour travailler à distance.]