Organisation collaborative du travail
Lundi 19 mai 2014
Nathanaël Jourdane
[Speaker Notes: Organisation ↔ projet Collaboration ↔ groupe Projet en groupe ↔ organisation collaborative du travail Projet conséquent = bcp de personnes (équipes, clients) → gestion complexe → nécessité de l'OCT → Enjeux, moyens et limites]

---
1 / 15
Les enjeux | Les méthodes | Les outils
Projet → organisation
Groupe → collaboration
Projet en groupe → organisation collaborative du travail
La gestion se complexifie avec la taille du projet.

---
2 / 15
Plan
1. Les enjeux de la collaboration
2. Les méthodes de travail
3. Les outils d'aide à collaboration

---
3 / 15
1. Les enjeux de la collaboration

---
Kurt Lewin
4 / 15
Les réalités de l'organisation
- La notion de mois/homme est arbitraire ;
- Ajouter des personnes à un projet en retard amplifie le retard. (F. Brooks) ;
- La taille de l'équipe augmente la difficulté de l'organisation.
[Speaker Notes: doubler les effectifs réduit pas le temps par 2 (cf. cuisine) 9 femmes ne peuvent pas faire un enfant en 1 mois. Tâches pas toutes partitionnables Temps d'intégration, etc. Exemples entreprises du logiciel]

---
5 / 15
Les facteurs de réussite
- l'esprit d'équipe ;
- la motivation à travailler ;
- l'intérêt accordé au projet.
→ des nouveaux enjeux
[Speaker Notes: équipe>membres, ... - CE d'entreprise, Cf. Google avec table ping pong - conditions de travail - appropriation du projet Enjeux nouveaux Évolution de notre société Cf. travail à la chaîne Rôle du chef de projet aujourd'hui]

---
6 / 15
Difficultés et cas pratique
- Repérer les problèmes le plus tôt possible ;
- Savoir adapter l'équipe et ses membres au projet.
- Présence d'activités collectives ;
- Choix d'une petite équipe pour un projet recherche.
[Speaker Notes: - répercussions des problèmes dans le temps (cf. ce dossier) - Choisir les bonnes personnes - Car projet qui évolue beaucoup.]

---
7 / 15
2. Les méthodes de travail
Exemple avec les méthodes agiles

---
8 / 15
Problèmes issus des méthodes traditionnelles
- Temps de conception non-négligeable ;
- Pas de visibilité sur le projet ;
- Produit inutilisable en cours de production ;
- Ne tient pas compte de l'évolution des besoins.
[Speaker Notes: Temps = prix Car plusieurs personnes le font Une solution inadaptée peut être développée Pendant la phase de conception, pas de produit Client veut du concret Améliorations, rectifications, etc.]

---
9 / 15
Les apports des méthodes agiles
Vise à valoriser :
- Les individus et leurs interactions, non les processus et outils ;
- Les logiciels opérationnels plus qu'une documentation exhaustive ;
- La collaboration avec le client, plus que la négociation contractuelle ;
- L'adaptation au changement, plus qu'un suivi de plan.
Nous reconnaissons la valeurs des seconds éléments, mais nous privilégions les premiers.
[Speaker Notes: - individus > outils → cf 1ere partie, évolution de la société]

---
10 / 15
Difficultés et cas pratique
- Considérer le temps de formation et d'adaptation ;
- Considérer les habitudes de fonctionnement ;
- Adapter la méthode à la situation.
- Choix de la méthode du cycle en V en majorité ;
- Choix des méthodes agiles si le client le souhaite.
[Speaker Notes: - temps gagné théorique < temps d'adaptation - Source de conflits - En fonction du client - Car bonne maîtrise du cycle en V et ça marche → Méthodes agiles quand client le demande]

---
11 / 15
3. Les outils d'aide à la collaboration
Exemple avec les logiciels de gestion de version

---
12 / 15
Problèmes issus du développement logiciel
- Chacun doit disposer de la dernière version du logiciel ;
- Si plusieurs personnes interviennent sur un fichier, aucun ne contient toutes les modifications ;
- Il faut pouvoir déterminer la source d'une régression ;
- Nécessité de disposer de plusieurs versions d'un logiciel.
[Speaker Notes: - Ne pas avoir à chercher - 2 versions d'un même fichier - quelle modification à engendré le bug ?]

---
13 / 15
Fonctionnement des logiciels de gestion de versions
- Découpage des modifications en unités atomiques ;
- Accès à l'historique de chaque modification ;
- Fusionnement automatique des modifications ;
- Possibilité de retourner à une version antérieure ;
- Créations de plusieurs branches.

---
14 / 15
Difficultés et cas pratique
- Considérer le temps de formation et d'adaptation ;
- Se fier à l'usage avant les fonctionnalités ;
- Choix du logiciel SVN pour tous les projets.
[Speaker Notes: - temps gagné théorique < temps d'adaptation - Se concentrer sur l'usage et non sur les fonctionnalités - Aussi en fonction du client - Même si c'est pas le plus récent, car fonctionnel]

---
15 / 15
Conclusion
Nécessité de vouloir et de savoir collaborer et d'être intéressé dans le projet.
Les outils et méthodes sont une aide à l'organisation collaborative du travail, et non un moyen.
La gestion se complexifie à mesure que notre société évolue.
Quels seront les enjeux de demain,
quels moyens trouverons-nous pour les affronter ?
[Speaker Notes: Rappeler : - enjeux (condition de réussite) ; - méthodes ; - outils. - il faut savoir les utiliser, ils ont leurs limites. - Utilise des bons outils et méthodes ne va pas forcément nous rendre plus efficace. - cf. outil pour travailler à distance.]